下面是修改版从0到1项目执行步骤 + 对应提示词。

修改要点（相比原版）：① 新增第6步"本地真实运行与冒烟"——代码写完必须先在本地跑起来，用真实报错驱动后续修复；② 三套重复的"修复→回归"循环合并为一套通用模板，后面步骤直接引用，不再重复写 Prompt；③ 每个关键节点标注人工检查点（👤），不能全靠 AI 自检；④ 增加上下文裁剪策略，避免越往后喂进去的内容越长；⑤ 修复原文档的格式错误。

——————————————————————————————

总执行顺序（严格按顺序走）

1. 项目基线定义 → 2. 技术架构设计 → 3. 架构评审卡点 → 4. 任务拆解与规范 → 5. 并行开发 → 6. 【新增】本地运行与冒烟 → 7. 全链路联调 → 8. 第一轮全量测试 → 9. 最终验收 → 10. 交付复盘

说明：7/8/9 三步中的"修复→回归"循环共用一套模板，见附录A。每一步的输入 = 上一步的输出 + 当前步骤的提示词，按上下文裁剪规则（见附录B）精简后再粘贴到 AI 工具。

——————————————————————————————

第1步：项目基线定义（第一步必做）

输入：你拿到的原始项目描述

通用提示词（直接复制，把原始描述粘到对应位置）：

你是资深项目分析师，基于下面这段项目原始描述，输出《项目基线说明书》。
【原始项目描述】
{{把你拿到的完整项目要求粘贴到这里}}
【输出要求】
1. 项目核心目标：明确项目要解决的核心问题、业务价值
2. 核心指标量化：把所有定性描述全部转化为可量化、可验证的指标，禁止模糊表述
3. 项目范围界定：
   - 核心范围（必须做）
   - 配套范围（辅助做）
   - 排除范围（明确不做什么）
4. 约束条件：技术栈约束、部署环境约束、资源约束、时间约束、合规约束
5. 成功标准：明确项目上线后，用哪些指标判定项目正式交付成功
要求：内容严谨、边界清晰，所有指标必须可衡量，不写空泛描述。

输出物：《项目基线说明书》

💡 作用：把模糊的需求描述，变成所有人共识的、可验证的项目基准，后续所有工作都不能偏离这个基线。

——————————————————————————————

第2步：技术架构设计

输入：第1步输出的《项目基线说明书》

通用提示词：

你是资深软件架构师，基于《项目基线说明书》，输出完整的《第一轮技术架构设计文档》。
【输出要求】
1. 技术选型说明：对应基线需求的组件选型、版本选择理由、兼容性说明
2. 整体分层架构：按接入层、存储层、计算层、服务层、应用层、运维层划分，明确每层职责与组件
3. 核心业务链路：梳理所有核心业务流程，画出端到端的数据流/调用链，明确每个节点的输入、处理逻辑、输出
4. 数据模型设计：核心表结构设计、字段规范、主键/分区/索引设计、表关联关系
5. 接口规范定义：统一的API请求/返回格式、错误码规范、鉴权规则，核心接口清单
6. 部署架构设计：部署方式、高可用方案、弹性扩缩容策略、环境划分
7. 监控与运维：监控指标体系、告警规则、运维流程
8. 技术风险与应对方案：核心风险点、兼容性风险、性能风险、应对方案
要求：设计完整、边界清晰、可直接指导开发，优先考虑可扩展性与可维护性。

输出物：《第一轮技术架构设计文档》

——————————————————————————————

第3步：架构评审卡点（强制卡点，不通过不往下走）

输入：《项目基线说明书》+ 第2步输出的《技术架构设计文档》

通用提示词（AI 评审）：

你是资深技术评审专家，基于项目基线和架构设计文档，输出《第一轮架构评审报告》。
【P0 严格定义】
只有满足以下任一条件才算 P0 致命问题：
1. 会导致核心业务链路完全不通
2. 会导致核心性能指标肯定不达标
3. 存在技术选型不兼容、无法落地的硬冲突
4. 存在严重的数据一致性、可用性风险
可运行但不够优、可扩展但不够好的，一律归为 P1/P2，不算 P0。
【输出要求】
1. 一次性列全所有问题，按 P0 / P1 / P2 分级，禁止分批输出
2. 每个问题必须包含：问题描述、影响范围、严重等级、明确的修改建议
3. 明确给出：如果所有 P0 问题按建议修改，是否可以通过评审
4. 最终结论：通过 / 修正后通过 / 不通过
要求：问题准确，建议可落地，不吹毛求疵，不把优化建议包装成 P0。

👤 人工检查点：AI 评审完后，你自己必须再看一遍架构文档，重点检查：① 技术选型你本地环境能不能装、版本有没有冲突；② 有没有明显遗漏的模块。AI 倾向于给自己打"通过"，不要全信。

规则：结论为「修正后通过/不通过」，回到第2步改架构（重新跑第2步 + 第3步复审）；「通过」才进入下一步。

通用提示词（AI 评审）：

你是资深软件架构师，基于《项目基线说明书》《第一轮架构评审报告》，输出完整的《第二轮技术架构设计文档》。

【输出要求】

1. 技术选型说明：对应基线需求的组件选型、版本选择理由、兼容性说明

2. 整体分层架构：按接入层、存储层、计算层、服务层、应用层、运维层划分，明确每层职责与组件

3. 核心业务链路：梳理所有核心业务流程，画出端到端的数据流/调用链，明确每个节点的输入、处理逻辑、输出

4. 数据模型设计：核心表结构设计、字段规范、主键/分区/索引设计、表关联关系

5. 接口规范定义：统一的API请求/返回格式、错误码规范、鉴权规则，核心接口清单

6. 部署架构设计：部署方式、高可用方案、弹性扩缩容策略、环境划分

7. 监控与运维：监控指标体系、告警规则、运维流程

8. 技术风险与应对方案：核心风险点、兼容性风险、性能风险、应对方案

要求：设计完整、边界清晰、可直接指导开发，优先考虑可扩展性与可维护性。

```

**输出物**：《第二轮技术架构设计文档》

通用提示词（AI 评审）：

你是资深技术评审专家，针对上一轮评审提出的问题进行复审，输出《第二轮架构复审报告》。

【评审规则】

1. 只验证上一轮列出的 P0 问题是否按要求修复，逐一核对

2. 上一轮的 P1/P2 问题不做验证

3. 本次新发现的问题，统一列入「后续优化建议」，不纳入本次评审结论，不阻塞通过

4. 不允许提出新的 P0 级问题

【输出要求】

1. 对上一轮每个 P0 问题逐一给出验证结果：已修复 / 未修复 / 部分修复

2. 未修复的说明原因和再次修改建议

3. 后续优化建议：本次新发现的非阻塞性问题

4. 最终结论：通过 / 需再次修正上一轮遗留问题

严格遵守评审范围，不扩大、不新增。

——————————————————————————————

第4步：任务拆解与开发规范

输入：评审通过的《技术架构设计文档》

通用提示词：

你是资深技术项目经理，基于架构设计文档，输出《任务拆解与开发规范》。
【输出要求】
1. 模块划分：按架构拆分为独立开发模块，明确每个模块的职责、交付物、依赖项
2. 任务拆解：每个模块拆解为最小开发任务，每个任务对应一个明确的功能点
3. 优先级排序：所有任务按P0（核心必做）/P1（重要）/P2（优化）分级，梳理任务间的依赖关系与开发顺序
4. 开发规范：统一的代码规范、命名规范、提交规范、注释规范
5. 验收标准：每个任务的完成验收标准
要求：任务颗粒度均匀，依赖关系清晰，优先级明确，可直接分配开发。

输出物：《任务拆解与开发规范》

👤 人工检查点：扫一眼任务清单，确认有没有遗漏核心功能点，特别是登录鉴权、异常处理、数据校验这类容易被 AI 跳过的环节。

——————————————————————————————

第5步：分角色并行开发

输入：《技术架构设计文档》+《任务拆解与开发规范》

两个分支可以同时执行，不用等另一方完成。

分支5A：后端/数据开发

你是资深后端数据开发工程师，基于架构文档和任务拆解，完成对应模块的开发实现，并输出《后端开发实现文档》。
【输出要求】
1. 模块说明：本次实现的模块范围、复用的公共组件、依赖说明
2. 核心代码实现：分功能给出完整实现代码，添加详细注释，说明功能、入参出参、注意事项
3. 接口定义：所有对外接口的请求参数、返回结构、错误码
4. 接口Mock数据：所有接口的模拟返回数据，供前端联调使用
5. 依赖版本：所有依赖的组件、Jar包/库的准确版本号
6. 部署与启动：环境配置、启动命令、配置文件说明
7. 开发自测：自测方法、自测用例、验证步骤
要求：代码规范、注释清晰、严格遵循架构设计，不超范围实现。

注：忽视计划时间，目的是完成全部计划

输出物：后端代码 + 接口文档 + Mock数据 + 部署说明

分支5B：前端开发

（等后端输出接口 Mock 数据后即可启动，不用等后端全部做完）

你是资深前端开发工程师，基于架构文档、任务拆解和后端接口Mock数据，完成对应页面的开发实现，并输出《前端开发实现文档》。
【输出要求】
1. 页面与组件说明：本次实现的页面范围、复用的组件、依赖说明
2. 核心代码实现：分页面给出核心实现代码，添加注释，说明功能、交互逻辑
3. 接口对接：每个页面对应的接口、请求参数、数据渲染逻辑
4. 交互实现：表单校验、状态反馈、弹窗逻辑、异常处理
5. 运行说明：依赖安装、启动命令、打包方式
6. 开发自测：自测方法、验证步骤
要求：严格遵循设计规范，代码结构清晰。

注：忽视计划时间，目的是完成全部计划

输出物：前端代码 + 运行说明

⚠️ 关键提醒：AI 生成的代码几乎不可能一次就跑通。不要相信"可直接运行"这句话。下一步必须在本地真实跑起来，用真实报错驱动修复。

——————————————————————————————

第6步：本地真实运行与冒烟

输入：第5步产出的前后端代码

操作步骤：

1. 把 AI 生成的代码按架构文档的目录结构放到项目文件夹里

2. 按部署说明安装依赖、启动服务（如 npm install / mvn install / docker-compose up）

3. 打开浏览器/Postman，走一遍最核心的主流程（比如：注册→登录→创建一条数据→列表看得到）

4. 把终端里的报错信息、截图，完整复制下来

修复 Prompt（把真实报错贴进去）：

你是资深全栈工程师，以下是我在本地启动项目时遇到的真实报错。
【报错信息】
{{把终端完整报错、堆栈信息、截图描述粘贴到这里}}
【当前项目代码结构】
{{只贴报错相关的文件，不要贴全部代码}}
【修复要求】
1. 先分析报错根因，不要猜，要基于报错信息推理
2. 给出修改后的完整文件内容，标注改了哪几行
3. 说明为什么这样改，改完后为什么不会再报错
4. 如果是缺依赖或版本问题，给出准确的安装命令
禁止只给解释不给代码，禁止让我自己去查文档。

输出物：能在本地跑起来的项目（核心主流程能走通）

💡 重复"跑→报错→贴给AI修→再跑"直到主流程通。这个循环就是你真实的联调过程，比 AI 凭空写"联调问题清单"靠谱 100 倍。

——————————————————————————————

第7步：全链路联调验证

输入：本地已能运行的前后端代码 + 第6步冒烟通过的主流程

联调检查 Prompt：

你是资深测试工程师，基于以下核心业务链路，帮我梳理一份联调检查清单。
【核心业务链路】
{{从架构文档里挑出所有核心端到端流程，粘贴在这里}}
【输出要求】
1. 把每条核心链路拆成具体的操作步骤（每一步点什么、输入什么）
2. 每一步标注预期结果（页面应该显示什么、接口应该返回什么）
3. 标注需要重点关注的数据一致性检查点（比如：创建后数据库里有没有、列表页对不对）
这份清单是我在本地手动走查用的，越具体越好。

4. 严重等级划分：

- P0 阻塞：核心业务链路完全中断、主流程无法走通

- P1 严重：核心链路部分异常、关键数据不一致

- P2 一般：非核心链路异常、交互联调瑕疵

5. 待优化建议：P2级问题统一放入这里，不列入本轮修复

6. 未覆盖场景：本次联调未覆盖的场景与边界

要求：覆盖所有核心链路，问题定位准确，可复现。

```

**输出物**：《全链路联调问题清单》（P0+P1 为必修修复项，P2 留待后续优化）

然后：你拿着这份清单在本地一条条走，把发现的问题记下来。

联调问题分级标准：

• P0 阻塞：核心业务链路完全中断、主流程走不通

• P1 严重：核心链路部分异常、关键数据不一致

• P2 一般：非核心链路异常、交互小瑕疵（留到后续优化）

输出物：联调问题清单（P0+P1 为必修项）

修复与回归：使用【附录A 通用修复-回归模板】，把输入换成联调问题清单即可。

第 6.1 步：联调问题定向修复

**通用提示词**

```

你是资深全栈开发工程师，基于现有前后端代码，修复联调问题清单列出的所有P0、P1级问题。

【严格执行规则】

1. 只修复清单内的联调问题，禁止任何额外的功能优化、代码重构、逻辑调整，禁止超范围修改

2. 修改前先输出「修改影响分析」：每个问题的修改点、涉及的文件/函数、可能影响的其他功能链路

3. 修改后的代码标注：// 修复联调问题-xxx 改动原因

4. 只输出有修改的代码片段，不输出完整全部代码

5. 修复完成后输出「自测说明」：每个问题的验证方法、自测步骤

禁止修改不在清单内的任何逻辑，禁止重构原有正常运行的代码。

```

**输出物**：修改后的代码片段 + 修改影响分析 + 自测说明

第 6.2 步：联调定向回归验证

**输入**：修复后的前后端代码 + 原联调问题清单 + 修改影响分析

**通用提示词**

你是资深集成工程师，执行本轮联调问题修复的定向回归验证，输出《联调回归验证报告》。

【回归范围】

仅验证以下内容，不做范围外的全量联调：

1. 上一轮所有P0、P1级联调问题是否修复

2. 修改影响分析中提到的关联功能链路是否正常

【输出要求】

1. 已修复验证：每个原问题的验证结果（通过/未通过），未通过的说明原因

2. 引入新问题：在修改影响范围内新发现的问题，同样按P0/P1/P2分级

3. 范围外新问题：本次测试中范围外发现的新问题，统一列入「下一轮待处理」

4. 结论：本轮回归是否通过，是否需要再次修复

【强制规则】

严格按既定回归范围执行，不扩大联调范围，范围外问题不纳入本轮结果。

**输出物**：《联调回归验证报告》

💡 回归未通过就重复修复→回归，最多 2 轮；2 轮仍未解决的，判定为架构性问题，回流到第3步。回归通过则进入第8步。

——————————————————————————————

第8步：第一轮全量测试

输入：《项目基线说明书》+ 联调通过的完整系统

测试用例生成 Prompt：

你是资深测试工程师，基于项目基线和功能清单，帮我生成一份全量测试用例清单。
【项目基线】
{{粘贴《项目基线说明书》}}
【功能清单】
{{粘贴任务拆解中所有P0/P1模块的功能点}}
【输出要求】
1. 按功能模块分组，每个功能点写出：正常用例 + 异常用例（空值、超长、边界、权限不够等）
2. 每条用例包含：前置条件、操作步骤、预期结果
3. 标注哪些用例是 P0（必须通过才能上线）、哪些是 P1

然后：在本地照着用例一条条测，把发现的问题记成 Bug 清单。

Bug 分级：P0 致命 / P1 严重 / P2 一般 / P3 轻微

本轮只修 P0 和 P1，P2/P3 记下来留到下版本。

修复与回归：使用【附录A 通用修复-回归模板】，把输入换成 Bug 清单即可。

你是资深测试工程师，基于项目基线和联调通过的系统，执行第一轮全量测试，输出《第一轮全量测试Bug清单》。

【输出要求】

1. 测试范围：本次测试覆盖的功能、链路、场景

2. 严重等级划分：

- P0 致命：功能完全不可用、数据错误、系统崩溃、核心链路中断

- P1 严重：核心功能异常、性能不达标、无异常兜底

- P2 一般：非核心功能异常、交互体验问题

- P3 轻微：样式、文案、提示类小问题

3. Bug清单：只列出P0和P1级Bug，每个包含：Bug编号、严重等级、Bug描述、复现步骤、预期结果、影响范围

4. 待优化建议：P2、P3级问题统一放入这里，不列入本轮修复

5. 未覆盖场景：本次测试未覆盖的场景与边界

【强制要求】

一次性列全所有P0、P1级Bug，禁止分批输出。本轮只修复P0和P1，P2及以下不处理。

```

**输出物**：分级Bug清单（P0+P1为必修，P2+P3留到下版本）

8-1 Bug定向修复

**输入**：原有代码 + 第7步输出的P0+P1 Bug清单

**通用提示词**

```

你是资深开发工程师，基于现有代码，修复第一轮全量测试 bug 清单列出的所有P0、P1级Bug。

【严格执行规则】

1. 只修复清单内的Bug，禁止任何额外的优化、重构、代码调整，禁止超范围修改

2. 修改前先输出「修改影响分析」：每个Bug的修改点、涉及的文件/函数、可能影响的其他功能

3. 修改后的代码标注：// 修复Bug-xxx 改动原因

4. 只输出有修改的代码片段，不输出完整全部代码

5. 修复完成后输出「自测说明」：每个Bug的验证方法

禁止修改不在清单内的任何逻辑，禁止重构原有正常运行的代码。

```

**输出物**：修改后的代码片段 + 修改影响分析 + 自测说明

#### 8-2 定向回归测试

**输入**：修复后的代码 + 原Bug清单 + 修改影响分析

**通用提示词**

```

你是资深测试工程师，执行本轮Bug修复的定向回归测试，输出《第二轮回归测试报告》。

【回归范围】

仅验证以下内容，不做范围外的全量测试：

1. 上一轮所有P0、P1级Bug是否修复

2. 修改影响分析中提到的关联功能是否正常

【输出要求】

1. 已修复验证：每个原Bug的验证结果（通过/未通过），未通过的说明原因

2. 引入新Bug：在修改影响范围内新发现的Bug，同样分级

3. 范围外新问题：本次测试中范围外发现的新问题，统一列入「下一轮待处理」

4. 结论：本轮回归是否通过，是否需要再次修复

【强制规则】

严格按既定回归范围执行，不扩大测试范围，范围外问题不纳入本轮结果。

```

**输出物**：回归测试报告

💡 规则：未通过就重复8-1→8-2，最多2轮修复；通过就进入最终验收。

——————————————————————————————

第9步：最终验收测试

输入：修复后的完整系统 + 项目基线

验收用例 Prompt：

你是资深验收测试工程师，基于项目基线，帮我生成最终验收检查清单。
【验收范围】
1. 所有核心业务链路端到端再走一遍
2. 基线里定义的成功指标，逐条核对是否达标
3. 基础可用性：能不能正常注册登录、数据增删改查、退出再登录数据还在
4. 浏览器兼容性（如适用）：Chrome / Edge 各打开看一眼
【输出要求】
输出一份可勾选的验收清单，每条标注：是否通过 / 实测结果 / 备注
最后给出：是否达到上线交付标准的结论（通过 / 不通过，附原因）

👤 人工检查点：这一步必须你自己在本地完整走一遍，不能只看 AI 生成的验收报告。重点测"正常人会怎么用"，不是"AI 觉得该怎么测"。

验收问题修复与回归：使用【附录A 通用修复-回归模板】，最多 2 轮；仍未解决的按根因回流到第1步（需求问题）或第3步（架构问题）。

——————————————————————————————

第10步：上线交付与复盘

输入：所有文档 + 验收通过的系统

你是资深项目经理，基于以上所有文档与最终验收通过的系统，输出《项目交付包与复盘报告》。
【输出要求】
1. 交付清单：完整的代码目录结构、配置文件清单、依赖版本清单、接口文档、部署文档、运维手册
2. 上线方案：部署步骤、环境变量清单、数据库初始化脚本、回滚方案
3. 项目复盘：
   - 项目整体完成情况，指标达成情况
   - 过程中遇到的核心问题与根本原因
   - 可复用的资产、组件、Prompt 模板
   - 流程改进建议
4. 后续迭代规划：遗留问题（P2/P3）清单、下版本功能方向

输出物：项目交付包 + 复盘报告

——————————————————————————————

核心执行规则（避免无限返工）

1. 卡点不跳过：架构评审（第3步）、本地运行冒烟（第6步）两个卡点必须执行，越往后改成本越高。

2. Bug只修3轮：全量测1轮 + 修复回归最多2轮，3轮还没解决的问题，要么是架构问题，要么是小问题，直接留到下版本。

3. 不超范围：每个阶段只做该阶段的事，开发阶段不加需求，改bug阶段不做优化。

4. 并行提效：前后端基于Mock并行，能省30%以上时间。

5. 真实报错优先：第6步之后的所有修复，必须基于你本地真实跑出来的报错/截图，不要让 AI 凭空猜 bug。

6. 人工把关：第3步架构、第6步启动、第9步验收，这三个节点必须你自己看过、跑过，不能只看 AI 的结论。

——————————————————————————————

附录A：通用修复-回归模板（7/8/9步共用，不重复写）

当你有了一份问题清单（联调问题 / Bug 清单 / 验收问题），用下面这套模板，不用每次重写 Prompt。

A-1 定向修复 Prompt

你是资深全栈开发工程师，基于现有代码，修复以下问题清单。
【问题清单】
{{粘贴当前阶段的 P0+P1 问题清单}}
【严格执行规则】
1. 只修复清单内的问题，禁止任何额外的功能优化、代码重构、逻辑调整，禁止超范围修改
2. 修改前先输出「修改影响分析」：每个问题的修改点、涉及的文件/函数、可能影响的其他功能链路
3. 修改后的代码标注：// 修复-xxx 改动原因
4. 只输出有修改的文件完整内容（或关键 diff），不输出全部代码
5. 修复完成后输出「自测说明」：每个问题的验证方法、自测步骤
禁止修改不在清单内的任何逻辑，禁止重构原有正常运行的代码。

A-2 定向回归 Prompt

你是资深测试工程师，基于修复后的代码和原问题清单，帮我生成定向回归验证清单。
【回归范围】
仅验证以下内容，不做范围外的全量测试：
1. 上一轮所有 P0、P1 级问题是否修复（逐条列出验证步骤）
2. 修改影响分析中提到的关联功能是否正常
【输出要求】
1. 每个原问题对应的验证操作步骤（我在本地照着做）
2. 每条验证的预期结果
3. 一个简单的记录表格模板：问题编号 | 验证步骤 | 预期 | 实测结果 | 是否通过
严格按既定回归范围执行，不扩大测试范围。

然后：你在本地照着回归清单一条条测，把实测结果填进去。全过就进入下一步；有没过的就回到 A-1 再修。

——————————————————————————————

附录B：上下文裁剪策略（防止越喂越长）

每一步不要把上一步的全部输出都粘回去，按下面的规则裁剪：

• 第1步 → 第2步：粘贴完整《项目基线说明书》（必须全量）

• 第2步 → 第3步：粘贴完整架构文档（必须全量，评审需要看全貌）

• 第3步 → 第4步：只粘贴评审通过的最终版架构文档 + 评审报告中的"已确认结论"

• 第4步 → 第5步：粘贴架构文档（精简版，只留分层架构+数据模型+接口规范）+ 完整任务拆解

• 第5步 → 第6步（本地运行）：只贴报错相关文件，不贴全部代码

• 第6步之后的修复循环：每次只贴「问题清单 + 上次改过的文件」，不贴历史全部内容

• 第9步 → 第10步：让 AI 读取你的项目文件夹里的所有文档（如果你用的是 Cursor/Trae 这类带代码库索引的工具，直接让它自己读，不要手动粘贴）

原则：越往后走，越只贴"当前正在改的那部分"，把历史决策沉淀在文档里，不要每次都喂回去。